附件：

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价报告

实施单位：  内蒙古自治区政务服务保障中心

评价机构： 内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司

二〇二二年四月

摘   要

一、项目基本情况

内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司受内蒙古自治区政务服务保障中心委托，开展2021年度财政拨款项目支出绩效评价工作，为加强项目支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔2018] 34号),根据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监[2019]1343号)要求，依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件精神，结合项目实际情况，制订2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系，开展绩效评价工作。

内蒙古自治区政务服务保障中心按照2021年度一般公共预算财政拨款安排信息化系统平台运行维护项目年初预算4511万元，用于自治区-盟市-旗县三级骨干传输线路租赁、自治区本级城域网线路租赁、互联网出口租赁、外网云中心机柜租赁、外网云中心运行维护、外网门户网站运维、项目考核及测评等。

内蒙古自治区政务服务保障中心根据部门职责，结合实际情况完成项目，保障政务外网网络建设扎实推进，增强政务云中心服务能力，促进政务外网运维工作保障有力，进一步巩固提高了业务保障能力和公共服务水平。

- 评价结论

2021年信息化系统平台运行维护项目决策得分13.67分，项目过程得分14分，项目产出得分40分，项目效益得分24.58分，绩效评价总分取整数92分，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》文件第三十四条进行等级评价，评价结论为“优”。

三、存在的问题

（一）项目支出绩效目标不够明确

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，可反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，可反映和考核项目绩效目标的细化情况。本次绩效评价部分绩效目标制定不够合理，不可衡量。

（二）制度建设及制度执行有待进一步提高

单位应制定或具有合法、合规、完整相应业务管理制度，项目的实施应遵守相关法律法规和相关业务制度规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料应齐全并及时归档。本次绩效评价项目实施缺少完整业务制度，项目过程相关资料不够齐全。

（三）绩效管理工作有待进一步提高

内蒙古自治区政务服务保障中心为内蒙古自治区政务服务局的二级预算单位，绩效管理工作刚起步,存在对绩效管理工作认识不够系统全面，无专人负责绩效管理工作的情况。

四、有关建议

（一）强化项目支出绩效目标管理

针对项目支出绩效目标不健全的问题，建议内蒙古自治区政务服务保障中心应充分认识到项目支出绩效目标管理的重要性，在预算项目下达时应充分考虑项目特点，结合客观实际指定清晰、细化、可衡量的项目支出绩效目标。将合理、明确、可衡量的《项目支出绩效表》作为对单位项目支出绩效目标的指导和作为绩效自评的依据。

（二）完善制度建设，加强制度有效执行

针对制度建设及制度执行存在的问题，建议内蒙古自治区政务服务保障中心充分认识完善制度建设的重要性和必要性。同时通过完善各项规章制度，及时归档整理制度执行过程中的记录、纪要、报告等材料，更好地促进绩效管理工作有章可循，规范有序，提高制度执行有效性。

（三）进一步提升绩效管理工作水平

针对绩效工作需进一步提高，建议内蒙古自治区政务服务保障中心摒弃传统“重分配、轻管理”的思想，充分认识到绩效管理工作的重要性，强化“分配与管理并重、投入与绩效并重”的思想。通过学习培训的形式了解绩效管理制度的流程与重点，学习借鉴绩效管理工作水平优秀单位的工作经验，组织专门负责绩效管理的部门或人员，对绩效管理工作全过程管理，提升绩效管理工作水平。

目 录

一、基本情况	2

（一）项目背景	2

（二）项目内容	3

（三）项目组织管理情况	3

（四）项目资金投入情况	4

（五）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象、范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、

评价标准等	7

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价分析情况及评价结论	15

（一）评分结果	15

（二）评价结论	16

四、绩效评价指标分析	16

（一）项目决策情况	16

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	21

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	25

（二）存在的问题及原因分析	25

六、有关建议	26

附件：	29

附件1：2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系	30

附件2：绩效评价指标评分表	35

附件3：调查问卷结果分析	36

2021年信息化系统平台运行维护项目

绩效评价报告

内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司受内蒙古自治区政务服务保障中心委托，开展2021年度财政拨款项目支出绩效评价工作，为加强项目支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔2018] 34号),根据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监[2019]1343号)要求，依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件精神，结合项目实际情况，制订2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系，开展绩效评价工作。

2021年信息化系统平台运行维护项目由内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司结合项目实际情况，严格按照财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预[2021]6号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监[2021]4号）等有关规定开展工作，坚持科学性、规范性、客观性、公正性、独立性的评价原则。在评价过程中，评价工作组经过数据收集、审核等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

内蒙古自治区政务服务保障中心为自治区政务服务局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担自治区本级政务大厅的运行服务工作；承担政务服务热线运行和“跨省通办”服务，受理投诉举报；承担自治区本级政务服务代办帮办工作和政务服务标准化的支撑保障工作，开展行政审批效能评估辅助工作；承担自治区人民政府门户网站、政务新媒体管理的技术支撑工作，协助做好自治区人民政府网站集约化平台设计和信息安全等相关工作；承担自治区政务信息资源共享交换平台规划设计、组织实施、维护保障工作，做好自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作；承担自治区电子政务外网和政务云规划设计、组织实施、维护保障工作；承担自治区电子政务外网网络安全监测平台和政务信息灾备中心的规划设计、组织实施、维护保障工作；承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。

内蒙古自治区政务服务保障中心按照2021年度一般公共预算财政拨款安排信息化系统平台运行维护项目年初预算4511万元，用于自治区-盟市-旗县三级骨干传输线路租赁、自治区本级城域网线路租赁、互联网出口租赁、外网云中心机柜租赁、外网云中心运行维护、外网门户网站运维、项目考核及测评等。

内蒙古自治区政务服务保障中心根据部门职责，结合实际情况完成项目，保障政务外网网络建设扎实推进，增强政务云中心服务能力，促进政务外网运维工作保障有力，进一步巩固提高了业务保障能力和公共服务水平。

（二）项目内容

2021年信息化系统平台运行维护项目主要内容一是完成电子政务外网纵向骨干线路和自治区本级城域网线路租用工作，通过租用运营商线路的形式，保证电子政务外网国家-自治区-盟市-旗县（市、区）四级纵向骨干线路和自治区本级城域网线路畅通，以实现国家电子政务外网网络“纵向到底、横向到边”的互联互通；二是做好2021年度电子政务外网云中心运维工作，提供7x24小时机房现场和远程监控相结合的运维服务；三是完成电子政务外网云中心机房外包工作，以购买运营商数据机房及运维监控中心外包服务的形式，通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务，以保障外网云中心及承载的业务系统正常、稳定、高效运行，实现运维监控监管服务；四是成立自治区电子政务外网服务考评组，对政务外网云中心第三方服务企业服务质量进行评估考评。

（三）项目组织管理情况

内蒙古自治区政务服务保障中心根据内蒙古自治区财政厅批复的2021年部门预算，依照内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区政务服务局相关文件精神，结合单位自身财务制度、业务制度进行2021年信息化系统平台运行维护项目实施。

（四）项目资金投入情况

2021年信息化系统平台运行维护项目年初预算总额4511万元，资金来源为自治区一般公共预算财政拨款。

（五）项目绩效目标

1.完成电子政务外网纵向骨干线路和自治区本级城域网线路租用工作。通过租用运营商线路的形式，保证电子政务外网国家-自治区-盟市-旗县（市、区）四级纵向骨干线路和自治区本级城域网线路畅通，以实现国家电子政务外网网络“纵向到底、横向到边”的互联互通。

2.做好2021年度电子政务外网云中心运维工作，主要工作如下：

提供7x24小时机房现场和远程监控相结合的运维服务； 做好外网云中心的自有的865台设备清洁、日常检查、故障处理、定期巡检等工作；自治区38个部门托管的581台设备日常检查、故障告知及协助处理、定期巡检等工作；网络、安全监控及故障处理等工作；外网云中心机房内相关备份软件、操作系统、数据库、中间件、应用系统等的日常运维和故障处理工作，527台软硬件设备维保服务工作；电子政务外网三级骨干网络设备、链路、接入等的日常运维和远程故障处理等工作；自治区级城域网网络设备（接入路由器及防火墙等）、链路等的日常运维和故障处理工作；依托自治区电子政务（外网）云资源平台对云中心的物理资源进行配置、部署底层物理资源，并根据物理资源的利用率优化资源池中的硬件利用率，对虚拟机进行配置、监控、备份以及优化工作；做好自治区电子政务外网安全运维工作，主要工作是按照安全应急响应流程实现对全网威胁事件快速响应；利用安全态势感知平台对外网各区域潜伏威胁感知、访问关系分析、内网违规访问行为分析、部门横向威胁分析、外链威胁分析、脆弱性感知分析、安全日志分析、全网共计监测、风险用户、风险业务分析；实现对安全资源池巡检、日常监测、利用率分析评估等；做好自治区电子政务外网虚拟专网运维： 依托自治区电子政务外网虚拟专网平台对VPN资源池进行维护，统计记录，并定时出报表信息，全方位监控运行状态；做好自治区电子政务外网数据库资源平台运维，依托自治区电子政务外网数据库资源平台对数据库安装与配置，数据库性能优化，数据库备份与恢复，数据库故障排除等专业数据库操作；做好监控大厅综合管理运维工作，主要工作包括监控大屏软硬件维护；综合运维数据展示平台与各运维系统对接、调试及数据采集和综合数据集中展示等；做好设备维保及备品备件储备工作，负责自治区电子政务外网云中心自有硬件保修工作；储备充足的备品备件，应对突发事件；做好政务信息资源共享交换平台运维工作，负责全区两级政务信息资源共享交换系统优化，数据库性能优化，配合厅局系统业务对接等运维工作；做好电子政务外网政务信息监测预警服务，主要有为接入自治区政务外网的500个Web站点提供安全监测预警服务；政务外网监测预警平台的lisence指纹库升级；大数据日志分析系统服务；全流量监测预警与溯源取证服务；自有业务安全评估服务。

3.完成电子政务外网云中心机房外包工作，以购买运营商数据机房及运维监控中心外包服务的形式，通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务，以保障外网云中心及承载的业务系统正常、稳定、高效运行，实现运维监控监管服务。

4.完善管理体制，健全考评机制。成立自治区电子政务外网服务考评组，对政务外网云中心第三方服务企业服务质量进行评估考评。

5.完成电子政务外网云资源扩容，通过购买服务的形式扩容电子政务外网云中心资源，保障自治区本级26个厅局的56个业务系统顺利上线运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）文件精神，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法,对2021年信息化系统平台运行维护项目完成情况及取得的绩效进行评价,全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对绩效管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使绩效管理更加科学、完善，整体掌握现阶段该专项资金、政策的落实、实施及绩效情况，通过绩效评价结果的运用，促进项目实施单位提高绩效管理水平。

2.绩效评价对象

内蒙古自治区政务服务保障中心“2021年信息化系统平台运行维护项目”。

3.绩效评价范围

2021年信息化系统平台运行维护项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据各级财政部门、各预算部门的特点来组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监[2019]1343号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号），根据2021年信息化系统平台运行维护项目特点，设定如下指标：

（1）项目决策

①项目立项：包括项目立项依据充分性、项目立项程序规范性。

②绩效目标：包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。

③资金投入：包括预算编制的科学性、资金分配合理性。

通过对项目决策指标的分析，可了解项目立项依据是否充分，立项是否规范等；了解项目设定的绩效目标是否符合客观实际，绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量；了解预算编制是否科学，预算资金分配额度是否合理。

（2）项目过程

①资金管理：包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、政府采购执行情况。

②组织实施：包括管理制度健全性、制度执行有效性。

通过对项目过程管理指标的分析，可加强资金管理和组织实施，确保项目的规范运行，为项目顺利实施提供保障。

（3）项目产出

包括产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

通过对项目产出指标的分析，可了解项目是否按预定目标完成，项目实施是否按照计划及预算内容严格控制成本等。

（4）项目效益

包括社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度。

通过对项目效益指标的分析，可了解项目实施效益是否带来了社会效益，项目是否可产生可持续影响。通过对项目满意度指标的分析，可了解项目直接受益人是否对项目的实施效果满意等。

根据以上指标，结合项目情况编制《2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系》。

3.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的投入与产出、效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发[2018]34号)

（3）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》 (财预[2020]10号)

（4）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》 (财预[2021]16号)

（5）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）

（6）《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监[2019]1343号)

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由内蒙古自治区政务服务保障中心委托第三方评价中介机构内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司完成。内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司根据工作安排，成立绩效评价工作组，负责绩效评价指导、现场评价收集资料、审核、整理分析和起草报告等。聘请内蒙古自治区相关行业领域专家、财务专家和绩效管理专家组成专家组，在绩效评价全过程中发挥专业优势，提供咨询意见。

1.前期准备

（1）成立项目组(包括评价机构人员及相关专家)，开展前期准备工作，充分了解项目情况，初步制定项目绩效评价指标和评价标准，遴选相关业务、财务评价专家。

表2-1：项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 本项目职务 | 学历 | 职称或 执业资格 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐虎俊 | 项目负责人 | 本科 | 注册会计师 | 数据分析、绩效评分和报告起草 |
| 2 | 赵春林 | 行业专家 | 本科 | 教授 | 信息化技术指导 |
| 3 | 郭艳萍 | 行业专家 | 本科 | 教授 | 技术指导 |
| 4 | 贾月华 | 技术人员 | 本科 | 税务师 | 数据分析、绩效评分和报告起草 |
| 5 | 白蒙 | 技术人员 | 本科 | 中级会计师 | 数据分析、绩效评分和报告起草 |
| 6 | 匡新兰 | 项目服务人员 | EMBA | 无 | 资料整理，查看项目实施情况等 |
| 7 | 白雨蓉 | 项目服务人员 | 本科 | 无 | 资料整理，查看项目实施情况等 |
| 8 | 代海荣 | 项目服务人员 | MBA | 无 | 资料整理，查看项目实施情况等 |

（2）组织评价人员进行培训。学习财政支出绩效评价和项目管理的政策，及有关项目实施实施依据、实施方案、专项资金管理文件精神；学习项目评价指标体系和评价方案，使各参评人员对项目情况进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

（3）为做好项目评价工作，提高评价的工作效率，内蒙古自治区政务服务保障中心指定联络人员，负责评价组实地评价过程中与各相关部门的组织协调工作。

2.组织实施

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价在内蒙古自治区政务服务保障中心的工作指导下，评价工作组综合考虑项目特点、财政资金投入等因素进行绩效评价。

（1）对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地评价的重点和疑点问题、评价方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行评价

①在了解2021年信息化系统平台运行维护项目实施情况的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点评价。

②采取座谈、现场核实、查阅资料等方式进行核实。

（3）评价内容

①评价项目实施方案及批复、项目法人组织机构、配套管理制度情况。

②评价项目计划完成的指标是否真实无误。

③评价项目的质量是否达到相关标准。

④评价项目领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息等管理情况。

⑤评价项目财政资金是否按资金管理办法足额投入。

⑥评价项目资金是否按有关财务制度执行、是否专款专用；会计核算是否真实规范、会计报表是否能真实反映收支结余情况；资金使用是否有完整的审批流程，是否及时支付。

⑦评价财政资金的实际支出付情况，项目资金使用是否按资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

⑧结合评价情况，评价组对社会调查问卷及问卷结果分析。

- 综合评价

对项目单位的财政支出的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、组织管理措施、绩效目标实现程度等方面进行定量打分评价与定性评价说明。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

评价工作组调研过程中采取访谈、审阅、核对和复算等方法，组织开展实地调查取证。通过现场收集项目相关资料，掌握项目的具体实施情况，客观地评价项目实际效益。在调查过程中，评价工作组充分征求评价专家的意见。

3.评价分析、沟通反馈

（1）2022年3月1日至2021年3月31日，评价组根据评价资料进行评价分析，形成综合意见，确定2021年信息化系统平台运行维护项目评价结果等级，撰写绩效评价报告。

（2）沟通初步评价意见

2022年4月15日，绩效评价报告初稿完成后，报送内蒙古自治区政务服务保障中心对报告初稿进行审核并提出修改意见。

（3）出具正式绩效评价报告

2022年4月15日至2022年4月30日，评价组在内蒙古自治区政务服务保障中心修改意见的基础上，对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

（4）报送报告

2022年4月30日，评价工作组根据绩效评价工作要求，装订绩效评价报告，报送至内蒙古自治区政务服务保障中心。

绩效评价总体时间安排严格按照项目评价组确定的时间节点完成。

| ### 序号 | ### 工作安排 | ### 时间 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 前期准备阶段 | ### 2021年8月24日-30日 |
| ### 2 | ### 评价指标体系及方案设计阶段 | ### 2021年9月1日-9月30日 |
| ### 3 | ### 组织实施阶段 | ### 2022年3月1日-3月31日 |
| ### 4 | ### 评价报告阶段 | ### 2022年4月1日-4月30日 |

三、综合评价分析情况及评价结论

## （一）评分结果

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价综合考虑项目特点、财政资金投入等因素进行现场评价。根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发的《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》文件第三十四条要求，总分设置为100分，综合得分四舍五入后取整数，绩效评价等级分为四级：优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：0-59分。各盟市得分如下表：

表3-1：2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价评分明细表

| ## 项目名称 | ## 决策 | ## 过程 | ## 产出 | ## 效益 | ## 得分 | ## 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | ## 13.67 | ## 14 | ## 40 | ## 24.58 | ## 92 | ## 优 |

## （二）评价结论

我们通过对项目现场采取实地勘察、询查、复核、与项目单位座谈等方式，对2021年信息化系统平台运行维护项目绩效进行了客观评价，最终评分结果为92分，绩效评价为“优”。

表3-2：2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价评分表

| # 绩效指标 | # 决策 | # 过程 | # 产出 | # 效益 | # 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 权重分值 | # 15 | # 20 | # 40 | # 25 | # 100 |
| # 绩效平均得分 | 13.67 | 14 | 40 | 24.58 | 92 |
| # 评价结论 | # 优 |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年信息化系统平台运行维护项目决策指标分值15分，包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面的内容。

项目决策平均得分13.67分，扣1.33分，得分率91.13%，从得分情况看，项目决策指标完成情况优秀，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。但项目所设定的绩效指标需进一步清晰、细化、可衡量。

1.项目立项

反映项目立项情况，主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责以及申请、设立过程是否符合相关要求。

此项指标分值5分，包括立项依据充分性、项目立项规范性。

表4-1-1：项目立项指标评分表

| 项目名称 | 立项依据充分性 |  | 项目立项规范性 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |

（1）立项依据的充分性：项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，该项指标满分2分，得2分，得分率100%。

（2）项目立项的规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

项目立项指标得5分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

2.绩效目标

反映项目绩效目标设定情况。

此项指标分值4分，包括绩效目标合理性和绩效目标明确性。

表4-1-2：绩效目标指标评分表

| 项目名称 | 绩效目标合理性 |  | 绩效指标明确性 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 2 | 1.67 | 2 | 1 | 2.67 |

（1）绩效目标的合理性：部分绩效目标制定不够合理，导致扣分。该项指标满分2分，扣0.33分，得1.67分，得分率83.5%。

（2）绩效指标的明确性：部分绩效目标不可衡量，导致扣分。该项指标满分2分，扣1分，得1分，得分率50%。

项目绩效目标指标满分4分，得2.67分，得分率66.75%，从得分情况看，该指标完成情况一般，需进一步提高。

3.资金投入

反映项目资金投入过程中预算编制情况及资金分配情况。

此项指标分值6分，包括预算编制科学性和资金分配合理性。

表4-1-3：资金投入指标评分表

| 项目名称 | 预算编制科学性 |  | 资金分配合理性 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |

（1）预算编制的科学性：项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

（2）资金分配的合理性：项目预算资金分配有测算依据，与单位及业务实际相适应。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

项目资金投入指标得分6分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

（二）项目过程情况

2021年信息化系统平台运行维护项目过程指标分值20分，包括资金管理、组织实施两方面的内容。

项目过程平均得分14分，扣6分，得分率70%，从得分情况看，过程指标完成情况一般，资金管理方面，财政资金到位及时，为项目顺利实施提供保障，预算执行情况良好，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用相关制度建设较为完善，政府采购按预算进行，未发现超预算、无预算采购情况；组织实施方面，项目实施单位的管理制度不够健全，项目顺利实施缺乏制度保障，项目实施过程相关资料不够齐全，未进行归档管理。

1.资金管理

反映项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、政府采购是否依据相关政策，是否符合规定。

此项指标分值12分，包括资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、政府采购。

表4-2-1：资金管理指标评分表

| 项目名称 | 资金到位率 |  | 预算执行率 |  | 资金使用 合规性 |  | 政府采购 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

（1）资金到位率：项目预算资金全部到位。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

（2）预算执行率：项目预算执行情况良好，该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

（3）资金使用的合规性：项目相关制度建设基本完善。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

（4）政府采购方面：项目政府采购或招标投标制执行情况符合相关规定。该项指标满分3分，得3分，得分率100%。

项目资金管理得分12分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

2.组织实施

反映项目实施单位财务和业务制度是否健全，是否符合相关规定。

此项指标分值8分，包括管理制度健全性和制度执行有效性。

表4-2-2：组织实施指标评分表

| 项目名称 | 管理制度健全性 |  | 制度执行有效性 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |

（1）管理制度的健全性：项目实施未制定完整业务制度，项目实施缺乏制度保障。该项指标满分4分，得0分，得分率0。

（2）制度执行的有效性：项目的实施调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、技术支撑等落实到位。但项目实施缺少业务制度，相关资料不够齐全，未归档整理该项指标满分4分，得2分，得分率50%。

项目组织实施指标得分2分，扣6分，得分率25%，从得分情况看，该指标完成情况较差，需引起足够重视，亟待进一步提高。

- 项目产出情况

2021年信息化系统平台运行维护项目产出指标分值40分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面的内容。

项目产出平均得分40分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，产出数量达到项目预期数量；质量验收合格率基本符合相关要求，未发现项目质量问题；项目完成期限符合时效指标要求；预算控制执行良好，不存在超预算支出情况。

1.数量指标

反映项目实际产出数量目标的实现程度。此项指标分值10分。

表4-3-1：数量指标评分表

| 项目名称 | 项目产出数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 10 | 10 |

项目数量指标得分10分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

2.质量指标

反映项目质量状况。此项指标分值10分。

表4-3-2：质量指标评分表

| 项目名称 | 验收合格率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 10 | 10 |

项目质量指标得分10分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

3.时效指标

反映项目是否按规定期限完工。此项指标分值10分。

表4-3-3：时效指标评分表

| 项目名称 | 项目完成时限 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 10 | 10 |

项目质量指标得分10分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

4.成本指标

反映项目支出是否超预算情况。此项指标分值10分。

表4-3-4：成本指标评分表

| 项目名称 | 预算控制金额 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 10 | 10 |

项目质量指标得分6分，无扣分，得分率100%，从得分情况看，该指标完成情况优秀。

（四）项目效益情况

2021年信息化系统平台运行维护项目项目效益指标分值25分，包括社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标三个方面的内容。

项目效益平均得分24.58分，扣0.42分，得分率98.32%，从得分情况看，项目效益指标完成情况优秀。项目达到预期社会效益，具有可持续影响，项目服务单位对项目的满意程度反应良好。

1.社会效益指标

反映项目实施取得的社会效益。此项指标分值10分。

表4-4-1：社会效益指标评分表

| 项目名称 | 业务保障能力 |  | 公共服务水平 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 | 分值 | 得分 |  |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

项目社会效益指标满分10分，得10分，得分率100%，从得分情况看，社会效益指标完成情况优秀。项目实施提高了业务保障能力与公共服务水平。

2.可持续影响指标

反映项目实施的可持续影响。此项指标分值10分。

表4-4-2：可持续影响指标评分表

| 项目名称 | 信息化系统平台运行情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 10 | 10 |

项目可持续影响指标满分10分，得10分，得分率100%，从得分情况看，可持续影响指标完成情况优秀。信息化系统平台运行情况稳定，具有可持续影响。

3.服务对象满意度指标

反映项目实施后服务对象对项目的满意程度。此项指标分值5分。

表4-4-3：服务对象满意度指标评分表

| 项目名称 | 信息化系统平台服务对象满意度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 得分 |
| ## 2021年信息化系统平台运行维护项目 | 5 | 4.58 |

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价资料共8份满意度调查问卷，其中非常满意合计13项，满意合计67项。项目服务对象满意度指标根据计算得分4.58分，得分率91.6%，从得分情况看，服务对象满意度指标完成情况优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年信息化系统平台运行维护项目通过租用运营商线路的形式，保证电子政务外网国家-自治区-盟市-旗县（市、区）四级纵向骨干线路和自治区本级城域网线路畅通，以实现国家电子政务外网网络“纵向到底、横向到边”的互联互通。同时做好2021年度电子政务外网云中心运维工作。完成电子政务外网云中心机房外包工作，以购买运营商数据机房及运维监控中心外包服务的形式，通过运营商提供的专业数据机房基础环境服务，以保障外网云中心及承载的业务系统正常、稳定、高效运行，实现运维监控监管服务。

1.扎实推进政务外网网络建设

内蒙古自治区政务服务保障中心2021年新增城域网线路7条，新增接入部门5个。截止目前，自治区、盟市、旗县（市、区）、苏木乡镇（街道）纵向网络覆盖率已达到100%。自治区本级、盟市、旗县（市、区）横向部门接入率分别达到100%、100%、97.07%。自治区至12个盟市、2个计划单列市纵向骨干链路带宽扩容至主备各10G，盟市至旗县纵向骨干链路带宽扩容至主备各1G，自治区本级部门接入链路带宽扩容至双500M。2.显著增强政务云中心服务能力

2021年，政务云X86 资源新增1.2万核CPU、5.2万GB内存、2800TB存储服务能力。截至目前，政务云中心资源量共计达到6万核CPU、43 万GB内存、14000T存储，已部署95个部门664个业务系统。其中，政务云（联通数据中心）已承载94个部门526个系统，政务云（广电数据中心）已承载28个部门79个系统，政务云（移动数据中心）已承载26个部门59个系统。

3.有力保障政务外网运维工作

政务云中心运维单位累计处理各类事件1437件，处理客户服务请求 2743件，完成各类业务变更139件。目前城域网平均利用率达56%，纵向链路连通率达 99.97%以上，自治区本级互联网出口终端并发数超过9915个，互联网出口总带宽平均利用率在70%以下。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目支出绩效目标不够明确

项目支出绩效目标的设立是项目绩效管理链条的重要一环，目标的设立情况既反映绩效管理水平的高低,也是项目立项的重要参考依据，应纳入部门预算编报说明或项目申请内容及说明中。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，可反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，可反映和考核项目绩效目标的细化情况。本次绩效评价部分绩效目标制定不够合理，不可衡量。

2.制度建设及制度执行有待进一步提高

制度建设是单位各项政策顺利执行和各项工作有序开展的重要保障，也是项目实施的人员条件、场地设备、技术支撑等是否落实到位的衡量依据，更是绩效管理工作的重要方面，制度建设本身不仅要健全完善各种制度，更要注重提高制度的执行力。单位应制定或具有合法、合规、完整相应业务管理制度，项目的实施应遵守相关法律法规和相关业务制度规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料应齐全并及时归档。本次绩效评价项目实施缺少完整业务制度，项目过程相关资料不够齐全。

3.绩效管理工作有待进一步提高

随着经济的发展及财政公共预算体系的完善，中央、自治区高度重视绩效管理工作，各级财政相继制定了系列绩效评价相关制度、办法。绩效评价已成为考核单位项目实施不可缺少的一项内容。内蒙古自治区政务服务保障中心为内蒙古自治区政务服务局的二级预算单位，绩效管理工作刚起步,存在对绩效管理工作认识不够系统全面，无专人负责绩效管理工作的情况。

六、有关建议

（一）强化项目支出绩效目标管理

针对项目支出绩效目标不健全的问题，建议内蒙古自治区政务服务保障中心应充分认识到项目支出绩效目标管理的重要性，建立预算指标体系是绩效管理工作的核心，项目支出绩效目标作为建立预算指标体系的依托，为后续的工作内容提供具有参照意义的数据。在预算项目下达时应充分考虑项目特点，结合客观实际指定清晰、细化、可衡量的项目支出绩效目标。

《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》（内财预[2016]1822号）要求自治区本级部门在编制本级部门预算时，同时编报《项目支出绩效表》。建议内蒙古自治区政务服务保障中心将合理、明确、可衡量的《项目支出绩效表》作为对单位项目支出绩效目标的指导和作为绩效自评的依据。

（二）完善制度建设，加强制度有效执行

针对制度建设及制度执行存在的问题，建议内蒙古自治区政务服务保障中心充分认识完善制度建设的重要性和必要性，进一步提升绩效管理工作水平，对照绩效管理工作相关规定修订完善相关规章制度，做到用制度规范行为、促进工作、提高管理。同时通过完善各项规章制度，及时归档整理制度执行过程中的记录、纪要、报告等材料，更好地促进绩效管理工作有章可循，规范有序，提高制度执行有效性。

（三）进一步提升绩效管理工作水平

针对绩效绩效工作需进一步提高，建议内蒙古自治区政务服务保障中心摒弃传统“重分配、轻管理”的思想，充分认识到绩效管理工作的重要性，强化“分配与管理并重、投入与绩效并重”的思想。通过学习培训的形式了解绩效管理制度的流程与重点，学习借鉴绩效管理工作水平优秀单位的工作经验，组织专门负责绩效管理的部门或人员，对绩效管理工作全过程管理，提升绩效管理工作水平。

附件：

1. 绩效评价指标体系

2. 绩效评价指标评分表

3. 社会调查问卷及问卷结果分析

## 附件1：2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和政策（0.5）； ②项目立项是否符合行业发展规划及政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职需求（0.5）； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5）。 | 根据项目申报资料、项目下达文件及三定方案，符合一项得0.5分。 |
|  |  | 项目立项规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定程序申报设立（1）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体论证决策（1）。 | 根据项目申报资料、项目下达文件及相关会议纪要，满足一项得1分。 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（或工作任务目标）（1）； ②绩效目标（或工作任务目标）是否与实际工作具有相关性（0.5）； ③是否与项目目标任务数和计划数相对应（0.5）。 | 根据项目支出绩效表与实施方案，满足①得1分，满足②③各得0.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1）； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应（1）。 | 根据项目支出绩效表与实施方案，满足一项得1分。 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性（3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等。 | ①预算编制是否经过科学论证、与项目内容匹配（1）； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1）； ③预算额度是否与工作任务相匹配（1）。 | 根据项目预算与实施方案，满足一项得1分。 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方时间是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。 | ①项目资金分配依据是否充分（1）； ②项目资金分配额度是否合理（1）； ③项目资金是否与项目单位或地方实际相适应（1）。 | 根据项目支出绩效表、项目预算及实施方案，满足一项得1分。 |
| 过程 （20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（3分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）实际落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期内（本年度或项目期）项目期预算安排到具体项目的资金。 | 根据预算资金下达文件及记账凭证，100%得3分，每下降1%（四舍五入取整数）扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期内（本年度或项目期）项目实际拨付的资金。 | 根据项目预算、项目决算及记账凭证，100%得3分每下降1%（四舍五入取整数）扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1）； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1）。 | 根据财务管理制度、项目资金管理制度及其他相关管理制度结合资金拨付凭证及记账凭证满足一项得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 |
|  |  | 政府采购合规性（3分） | 政府采购是否按预算进行采购，有无超预算无预算采购，反映和考核政府采购执行情况。 | ①是否严格按集中采购目录规定进行商品、服务、工程采购（1）； ②采购商品、服务、工程内容及金额是否与预算一致（1）； ③是否无预算、超预算采购情况（1）。 | 根据政府采购预算、政府采购备案及、支付凭证，符满足一项得1分；不存在无预算、超预算采购情况得1分，否则不得分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应业务管理制度（2）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。 | 根据相关业务制度并结合项目实际情况，制订相关业务制度得2分，业务管理制度是否合法、合规、完整得2分；若未制订相关业务制度，此项4分均不得分。 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目的实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1）； ④项目实施的人员条件、场地设备、技术支撑等是否落实到位（1）。 | 根据相关业务制度并结合项目合同书、验收报告、技术鉴定、检查记录、会议纪要等相关材料，满足一项得1分；不涉及项目调整及支出调整，涉及项目调整及支出调整手续完备得1分，涉及项目调整及支出调整手续不完备不得分。 |
| 产出 （40分） | 数量指标（10分） | 通过购买服务扩容的硬件设备数量（2分） | 达到215个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 各厅局托管设备总数（2分） | 达到581个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 盟市到旗县骨干线路 100M/条（2分） | 达到204个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 外网云中心运行设备总数 （2分） | 达到836个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 通过购买服务扩容的系统软件数量（2分） | 达到749个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 互联网出口4.5G（2分） | 达到1个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 租赁机柜数（2分） | 达到176个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 互联网IP地址数（2分） | 达到1421个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 自治区到盟市骨干线路 155M/条（2分） | 达到28个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  |  | 自治区本级城域网线路100M/条- 500M/条（2分） | 达到276个 | 达到预期数量（1）。 | 根据项目申报材料、验收材料，达到预期数量1分，否则0分。 |
|  | 质量指标（10分） | 验收合格率（10分） | 达到100% | 验收合格率达到100%（10）。 | 根据项目验收材料，达到100%得10分，否则0分。 |
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时限（10分） | 2021年12月31日前 | 按期完成（10）。 | 根据项目验收材料及项目决算，按期完成得10分，否则0分。 |
|  | 成本指标（10分） | 预算控制金额（10分） | 实际支出不超过预算金额 | 实际支出不超过预算金额（10）。 | 根据项目验收材料及项目决算，实际支出不超过预算得10分，否则0分。 |
| 效益指标（25分） | 社会效益（10分） | 业务保障能力（5分） | 业务保障能力提高 | 达到预期指标（5）。 | 根据项目验收材料，达到预期指标得5分，否则0分。 |
|  |  | 公共服务水平（5分） | 公共服务水平提高 | 达到预期指标（5）。 | 根据项目验收材料，达到预期指标得5分，否则0分。 |
|  | 可持续影响指标（10分） | 信息化系统平台运行情况（10分） | 信息化系统平台运行情况稳定 | 达到预期指标（10）。 | 根据项目验收材料，达到预期指标得10分，否则0分。 |
|  | 服务对象满意度 （5分） | 信息化系统平台服务对象满意度（5分） | 收集满意度调查表 | 根据满意度调查表计算得分。 | 认可程度等级从非常满意、满意、一般、有待改进的权重分别为100%、90%、60%、0%。 认可程度Y=〔（非常满意×100%+满意×90%+一般×60%+有待改进×0%）÷（问卷调查问题总数×100%）〕×5 |

## 附件2：绩效评价指标评分表

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 项目立项规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.67 | 部分绩效目标制定不够合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | 部分绩效目标不可衡量 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 | 3 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 0 | 未制定完整业务制度 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 2 | 项目实施缺少业务制度，相关资料不够齐全，未归档整理 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成数量 | 10 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 项目完成时限 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 预算控制金额 | 10 | 10 |  |
| 效益 （25分） | 社会效益 指标 | 业务保障能力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 公共服务水平 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 信息化系统平台运行情况 | 10 | 10 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 信息化系统平台服务对象满意度 | 5 | 4.58 | 根据服务满意度调查表计算 |
| 合计 |  |  | 100 | 92 |  |

## 附件3：调查问卷结果分析

服务满意度调查表

项目：2021年信息化系统平台运行维护项目

| 序号 | 问题内容 | 调查份数 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 有待改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对运维服务人员的服务意识是否满意？ | 8 | 1 | 7 |  |  |
| 2 | 您对运维服务人员的安全和风险意识是否满意？ | 8 | 2 | 6 |  |  |
| 3 | 您对运维服务的规范性是否满意？ | 8 | 1 | 7 |  |  |
| 4 | 您对运维服务人员在工作中发现问题的反馈效率是否满意？ | 8 | 2 | 6 |  |  |
| 5 | 您对运维服务人员工作中配合处理发现问题积极程度是否满意？ | 8 | 2 | 6 |  |  |
| 6 | 您对运维服务人员的专业技术水平是否满意？ | 8 | 2 | 6 |  |  |
| 7 | 您对运维服务人员日常工作记录内容的填写情况是否满意？ | 8 | 0 | 8 |  |  |
| 8 | 您对运维服务人员的沟通表达能力是否满意？ | 8 | 1 | 7 |  |  |
| 9 | 您对运维服务人员问题处理速度是否满意？ | 8 | 0 | 8 |  |  |
| 10 | 您对运维服务总体情况是否满意？ | 8 | 2 | 6 |  |  |
| 合计 |  | 80 | 13 | 67 |  |  |

2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价资料共8份满意度调查问卷，经加权计算，满意度为91.63%，评价结果为“优”。